# AI Copilot & Agent Skills 導入評估報告

## 針對半導體/高科技製造場域 (Semiconductor Fab/OSAT)

摘要：本報告旨在評估於高資安管制的半導體產線環境中，導入 AI 輔助開發工具 (AI Copilot/Antigravity) 及自動化技能模組 (Agent Skills) 之可行性、資安風險與預期效益。

# 1. 執行架構建議 (Architecture Proposal)

考量半導體產業對 IP 與產線穩定性的極高要求，建議採用分級網段管理策略。

[架構圖說明：建議採用分級網段管理。OA/RD網段透過 Proxy 連接雲端 AI；Fab產線網段實體隔離，僅連接地端 Local LLM。]

架構說明：

- OA/RD 網段 (綠區)：允許有限度連網。透過 Secure Proxy 連接雲端 AI 服務 (如 Antigravity 企業版)。Agent Skills 在此區域發揮最大效益。

- Fab/產線網段 (紅區)：實體隔離 (Air-gapped)。嚴禁直接連接雲端 AI。若有 AI 需求，需架設 Local LLM (地端模型)，資料完全不出內網。

# 2. 資安風險評估與緩解 (Security Risk Assessment)

| 風險項目 | 風險等級 | 說明 | 緩解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代碼洩漏 | 🔴 高 | 核心製程代碼上傳至雲端模型 | 1. 簽署 No-Training Policy 企業合約。 2. 設定 .gitignore 與敏感字詞過濾。 |
| 機台誤操作 | 🔴 高 | AI 生成錯誤指令導致產線停機 | 1. 產線環境僅限唯讀查詢。 2. 實施 Human-in-the-loop 確認機制。 |
| IP 侵權 | 🟡 中 | AI 生成的代碼侵犯他人專利 | 1. 採用提供 IP Indemnity 的供應商。 2. 規範僅使用內部核可 Library。 |

# 3. Agent Skill 的核心價值 (Value Proposition)

Agent Skill 並非單純的 AI 聊天，而是將公司內部的 SOP (標準作業程序) 封裝成 AI 可執行的工具包。

| 效益層面 | 關鍵字 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 成本 | Token Savings | 減少重複輸入背景資料，省錢又省頻寬。 |
| 品質 | Consistency | 確保全公司輸出的代碼/文件風格統一，不因人而異。 |
| 人力 | Empowerment | 讓資淺員工也能透過 Skill，瞬間擁有資深專家的 AI 操控力。 |
| 風險 | Compliance | 透過 Skill 預設的限制，防止 AI 產生不合規或有風險的內容。 |

效益分析：

- 知識傳承 (Knowledge Management)：將維修手冊與歷史 Log 製作成 Skill。新人只需問：「Error 503 排解」，AI 自動撈出標準流程。

- 標準化與合規 (Standardization)：透過 Agent Skill 生成代碼，強制套用公司的 Coding Style 與資安規範。

- 提升效率 (Efficiency)：自動化指令 (如 @docx 生成報告)，減少 30%-50% 的文書時間。

# 4. 導入時程建議 (Roadmap)

Phase 1: PoC (概念驗證) - [1-2 個月]

範圍：RD 部門，選定 10 位種子用戶。目標：導入 Antigravity/Copilot，測試 Agent Skill 對於非機密專案的效率提升。

Phase 2: Pilot (試行) - [3-6 個月]

範圍：擴大至 OA 網段，設定 Proxy 白名單。重點：建立資安審計 Log，確認資料流向安全。

Phase 3: Production (正式上線) - [6個月+]

範圍：全公司 (不含產線機台)。產線特別方案：評估導入地端模型，將驗證過的 Agent Skills 遷移至地端環境。

結論：在適當的資安架構 (Proxy/Local LLM) 與政策管控下，導入 AI Copilot 與 Agent Skills 能顯著提升半導體產業的軟體工程效率與知識管理能力，是邁向智慧製造 (Smart Manufacturing) 的關鍵一步。

報告人：Wayne Chou / Antigravity Assistant

日期：2026/02/06